	Meses
Etapa	1	2	3	4	5	6
Configuração de um modelo Latex parametrizado para utilização com a ferramenta Pandoc para geração de monografias com a formatação segundo as regras da ABNT.	X
Experimento de substituição de arquivo de configuração YAML por arquivo PDF com formulário.	X
Escrita de artigo	X	X
Design de uma linguagem baseada em Markdown para possibilitar inclusão da Fonte das ilustrações, em conformidade com a ABNT.		X
Realização do experimento com grupo de usuários utilizando Latex e outro utilizando a linguagem criada.			X
Escrita de artigo			X	X
Adicionar funcionalidade à linguagem para possibilitar incluir uma referência bibliográfica em qualquer lugar do documento.				X
Realização de teste de usabilidade referente à funcionalidade adicionada.					X
Escrita da dissertação			X	X	X